Estado de implementación del módulo de Chat

Puntos aplicados, evidencia de pruebas y trabajo pendiente

Proyecto: EDR Dashboard 1.1

Módulo: /dashboard/chat

Fecha de corte: 6 de agosto de 2026

Rama: main

Commits de referencia: 719f184 (autenticación y línea base) y 8cf3fe8 (autorización y protección de contactos)

ESTADO GENERAL  Los puntos 1 al 4 están aplicados. Los puntos 5 al 15 permanecen pendientes para continuar en fases posteriores. Este documento no cambia la implementación.

# Propósito y alcance

Este informe conserva el estado técnico del módulo de mensajería después de completar la línea base, la autenticación de la API, la autorización centralizada y la protección del directorio de contactos. Su objetivo es permitir que el trabajo continúe más adelante sin perder el alcance, las pruebas ejecutadas ni el orden acordado para las siguientes fases.

# Puntos aplicados

## Punto 1. Línea base técnica y de pruebas

IMPLEMENTADO Y PROBADO  Se fijó una base reproducible para evaluar cambios del módulo de Chat.

Alcance: Se documentó el comportamiento inicial, se incorporó un comando único para ejecutar las pruebas del chat y se agregaron regresiones que verifican que la identidad no se tome desde parámetros controlados por el cliente.

Verificación: Las pruebas de autenticación, identidad de ruta y regresión se ejecutan mediante npm run test:chat-auth.

## Punto 2. Autenticación obligatoria de la API

IMPLEMENTADO Y PROBADO  Las cuatro operaciones de la ruta requieren una identidad Firebase verificable.

Alcance: GET, POST, PUT y PATCH exigen un token Bearer. El servidor deriva idMiembros desde el token y el perfil vinculado; rechaza cuentas sin miembro, perfiles inactivos, identidades contradictorias y tokens ausentes, inválidos o vencidos. También existe validación REST cuando Firebase Admin no está disponible.

Verificación: Se probaron tokens ausentes o inválidos, perfiles sin vínculo, miembros inactivos, conflictos de identidad y sustitución obligatoria del remitente por el miembro autenticado.

## Punto 3. Autorización centralizada del servidor

IMPLEMENTADO Y PROBADO  Cada operación sensible valida permiso, participación y propiedad antes de leer o escribir.

Alcance: La autorización se concentra en una capa reutilizable. Las consultas de conversaciones verifican que el actor sea participante; las acciones de grupo reservadas validan al creador; y editar, eliminar o restaurar un mensaje exige que el actor sea su autor. Las denegaciones devuelven HTTP 403 con códigos de dominio.

Verificación: Se cubrieron lectura por participante, administración por creador, autoría del mensaje, permisos excluidos, chats.ver=false y compatibilidad con perfiles históricos.

## Punto 4. Protección de contactos y datos sensibles

IMPLEMENTADO Y PROBADO  El chat conserva todos los contactos, pero publica únicamente los campos necesarios para mensajería.

Alcance: El contrato público contiene ID, código de miembro, nombres, apellidos, nombre visible, avatar y estado. Se excluyen correo, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, género, destacamento y división. Los nuevos participantes se resuelven contra el directorio autorizado y la respuesta usa Cache-Control private, no-store.

Verificación: La consulta real recibió 36 miembros, publicó 36 contactos y detectó cero contactos con campos sensibles.

# Mejoras relacionadas ya integradas

Directorio: Carga todos los contactos disponibles desde la API de miembros y los perfiles de Firestore, con deduplicación por miembro.

Presencia en búsqueda: El resultado de contacto muestra el indicador circular correspondiente al estado actual del usuario.

Notificaciones del sidebar: La pestaña Chats actualiza su contador de no leídos mediante un resumen global y sincronización en tiempo real.

Presencia por sesión: El estado se agrega por pestaña o dispositivo para evitar que una sesión oculta reemplace una sesión visible; los cambios manuales de ocupado, ausente y en línea prevalecen correctamente.

# Evidencia de validación

| Comprobación | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Pruebas automatizadas | Aprobado | 40 de 40 pruebas del módulo ejecutadas correctamente. |
| Lint focalizado | Aprobado | Sin errores en los archivos modificados del chat. |
| Build de producción | Aprobado | Next.js compiló, validó tipos y generó las rutas. |
| Directorio real | Aprobado | 36 miembros de entrada, 36 contactos públicos y 0 filtraciones. |
| Acceso sin token | Aprobado | La API respondió 401 con CHAT_AUTH_MISSING_TOKEN. |

# Puntos pendientes

Los siguientes puntos no se consideran implementados por este corte. Deben abordarse en el orden acordado, con implementación, pruebas y commit independiente por fase.

## Punto 5. Reglas de Firestore

PENDIENTE  Definir reglas explícitas para conversaciones, mensajes y presencia, impidiendo que un cliente omita la API o acceda a datos de conversaciones ajenas.

Alcance: Validar participantes, campos permitidos, transiciones válidas y escrituras por identidad autenticada; probar lectura y escritura permitida y denegada con emuladores o un entorno controlado.

## Punto 6. Reglas de Storage

PENDIENTE  Proteger la subida y descarga de documentos y archivos vinculados a conversaciones.

Alcance: Controlar propietario, participantes, ruta, tamaño, extensión y tipo MIME; impedir enumeración o acceso directo a archivos fuera de la conversación.

## Punto 7. Modelo definitivo de mensajes

PENDIENTE  Consolidar un esquema estable para texto, respuestas, menciones, adjuntos, estados, edición y eliminación.

Alcance: Definir versiones y compatibilidad de datos, marcas de tiempo del servidor, validación de metadatos y estrategia de migración para mensajes existentes.

## Punto 8. Edición, eliminación y limpieza

PENDIENTE  Completar las reglas funcionales y transaccionales para modificar o limpiar contenido.

Alcance: Diferenciar limpieza personal y global, aplicar ventanas de eliminación, gestionar restauración, historial o auditoría y eliminar adjuntos huérfanos cuando corresponda.

## Punto 9. Confirmaciones reales de entrega y lectura

PENDIENTE  Registrar los estados enviado, entregado y leído por participante.

Alcance: Actualizar recibos en tiempo real, evitar falsos leídos y representar correctamente conversaciones abiertas en varias pestañas o dispositivos.

## Punto 10. Administración de grupos

PENDIENTE  Definir roles y capacidades de creador, administrador y miembro.

Alcance: Completar agregar, retirar y abandonar; transferencia de propiedad; edición de nombre y avatar; mensajes del sistema; y reglas para el último administrador o participante.

## Punto 11. Documentos y archivos

PENDIENTE  Implementar una experiencia robusta de carga, descarga y visualización.

Alcance: Agregar progreso, cancelación, reintentos, vista previa, límites, validación de archivos, errores recuperables y limpieza de cargas incompletas.

## Punto 12. Emojis y reacciones

PENDIENTE  Completar el selector y la sincronización de reacciones con soporte Unicode.

Alcance: Garantizar una reacción por usuario, alternancia consistente, actualización en tiempo real, accesibilidad y funcionamiento en mensajes antiguos o eliminados.

## Punto 13. Rendimiento y presencia

PENDIENTE  Completar la optimización de consultas, suscripciones y estado de usuario.

Alcance: Incorporar paginación e índices definitivos, reducir lecturas, liberar listeners, medir conversaciones grandes y validar presencia con múltiples dispositivos, desconexiones y sesiones vencidas.

## Punto 14. Experiencia comparable con Teams

PENDIENTE  Completar las capacidades de productividad y navegación esperadas en mensajería moderna.

Alcance: Incluir borradores, búsqueda, atajos de teclado, menciones, indicador de escritura, silencio, navegación por no leídos, diseño responsive y accesibilidad integral.

## Punto 15. Errores, observabilidad y QA final

PENDIENTE  Cerrar el módulo con manejo uniforme de fallos y evidencia de calidad operativa.

Alcance: Normalizar códigos y mensajes, agregar logs y métricas útiles, evitar información sensible en excepciones y ejecutar pruebas de seguridad, carga, concurrencia, navegadores y dispositivos.

# Condición para reanudar

Al retomar el trabajo, seleccionar el siguiente punto pendiente, confirmar su alcance, implementar únicamente esa fase, ejecutar sus pruebas automáticas y manuales, registrar el resultado y crear un commit identificable. No debe asumirse que un punto está completo por tener avances parciales dentro de otro cambio.

PRÓXIMO PASO  Continuar con el punto 5: reglas de Firestore, salvo que se apruebe expresamente otro orden.

  Versionar y probar reglas de Firestore

- Crear firestore.rules y agregarlo a firebase.json.

- Restringir conversaciones y mensajes exclusivamente a participantes autorizados.

- Proteger presencia, notificaciones, recibos y perfiles.

- Crear pruebas automáticas de lecturas y escrituras indebidas.

  Corregir las reglas de Storage

- Incorporar rutas para chat/{conversationId}/....

- Permitir carga y descarga solo a participantes autorizados.

- Aplicar límites por tipo, tamaño y propietario.

- Probar accesos permitidos y denegados.

  Fortalecer el modelo de mensajes

- Generar identificadores y timestamps en el servidor.

- Implementar idempotencia para evitar duplicados y sobrescrituras.

- Usar transacciones para mensaje, último mensaje, no leídos y recibos.

- Corregir ordenamiento, paginación y recuperación del historial.

  Corregir edición, eliminación y limpieza

- Permitir edición únicamente al autor o moderador autorizado.

- Aplicar ventanas temporales configurables.

- Registrar que un mensaje fue editado.

- Separar “eliminar para mí” de “eliminar para todos”.

- Sustituir la limpieza global incompleta por un proceso seguro.

  Implementar recibos reales

- Separar pendiente, enviado, entregado, leído y fallido.

- Actualizar vistoPor mediante eventos verificables.

- Corregir los checks visuales.

- Añadir reintento manual y automático.

  Corregir la administración de grupos

- Introducir propietario y moderadores.

- Restringir altas, retiros y cambios.

- Transferir propiedad antes de abandonar.

- Impedir grupos inválidos o vacíos.

- Usar conversation.type.

- Crear mensajes de sistema para cambios de membresía.

  Asegurar los archivos

- Validar extensión, MIME, firma y tamaño.

- Establecer límites por archivo, mensaje y usuario.

- Vincular texto y adjuntos en una sola operación.

- Limpiar archivos huérfanos.

- Preparar cuarentena y análisis de malware.

- Definir formatos admitidos.

  Mejorar emojis y reacciones

- Guardar reacciones agrupadas por emoji y usuario.

- Mostrar conteos y participantes.

- Evitar valores arbitrarios.

- Revertir reacciones optimistas rechazadas.

- Mantener sincronización en tiempo real.

  Optimizar rendimiento y presencia

- Paginar conversaciones y mensajes mediante cursores.

- Eliminar lecturas completas de colecciones.

- Compartir listeners de presencia.

- Actualizar mediante deltas.

- Aplicar caché a perfiles y fotografías.

- Mantener presencia global fuera de /chat.

  Completar la experiencia tipo Teams

- Borradores persistentes y mensajes multilínea.

- Búsqueda global autorizada.

- Menciones y notificaciones.

- Indicadores de edición.

- Mejor integración de respuestas, reacciones y archivos.

- Reintento y comportamiento desconectado.

- Nombre, imagen y configuración de grupos.

  Errores, observabilidad y pruebas finales

- Devolver códigos HTTP adecuados.

- Evitar filtrar excepciones internas.

- Añadir logs, métricas y alertas.

- Ejecutar pruebas de integración, reglas, concurrencia, archivos y carga.

- Validar regresiones.

- Realizar despliegue gradual y documentar migraciones.